# 柳州市城中区土地征收成片开发方案

(征求意见稿)

目录

柳州市城中区土地征收成片开发方案	1

第一章 总则	1

1.1编制背景 	1

1.2编制原则	1

1.2.1合法合规原则	1

1.2.2以人民为中心、体现公益性原则	2

1.2.3科学合理编制、确保开发必要原则	2

1.2.4严格保护耕地、节约集约用地原则	2

1.3编制依据	3

1.3.1法律法规	3

1.3.2政策文件	3

1.3.3规范性引用文件	4

1.3.4相关基础资料	4

1.4编制目标	5

1.5实施时限	5

第二章 基本情况	5

2.1柳州市城中区概况	5

2.1.1区域位置	6

2.1.2区域经济	6

2.2成片开发及土地征收的位置、面积、范围	6

2.2.1成片开发用地位置及权属	6

2.2.2成片开发范围及土地征收范围	8

2.3成片开发范围内的土地利用现状	12

2.4成片开发与国民经济和社会发展规划符合性说明	15

2.4.1国民经济和社会发展规划概述	15

2.4.2国民经济和社会发展规划计划情况	15

2.5成片开发与国土空间总体规划符合性说明	16

2.5.1与国土空间规划符合性说明	16

2.5.2与《柳州市城市总体规划（2010-2020）》符合性说明	17

2.5.3与《柳州市土地利用总体规划（2006-2020）年》符合性说明	17

2.5.3与控制性详规的符合性说明	17

2.5.4与永久基本农田符合性说明	17

2.5.5与生态保护红线符合性说明	17

2.6柳州市城中区土地批而未供、闲置土地情况	18

第三章 成片开发的必要性、主要用途和实现的功能	19

3.1成片开发的必要性	19

3.1.1加快产业转型升级的需要	19

3.1.2大项目建设的落地需求	19

3.1.3完善道路交通及其他配套设施的需要	19

3.1.4提升景观风貌及空间形态的需要	20

3.1.5维护公共利益的需要	20

3.1.6节约集约用地的需要	20

3.2成片开发的主要用途和实现的功能	21

3.2.1主要用途	21

3.2.2实现的功能	21

第四章 成片开发拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划	22

4.1成片开发拟安排的建设项目、开发时序	22

4.2年度实施计划	22

第五章 成片开发公益性用地情况	25

5.1用地项目性质、面积、分布	25

5.2基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地分布及用地比例	29

第六章 成片开发效益评估	31

6.1土地利用效益评估	31

6.2经济效益评估	31

6.3社会效益评估	32

6.4生态效益评估	32

第七章 被征地农民利益保障	33

7.1集体经济组织和村民意见	33

7.2征地补偿安置标准	33

7.3征地程序	33

7.3.1拟定征用土地方案	33

7.3.2审查报批	34

7.3.3征用土地方案公告	34

7.3.4公告征地补偿安置方案并组织实施	34

7.3.5清理土地和实施征用土地	34

7.4被征地农民社会保障	35

第八章 耕地占补平衡落实情况	35

第九章 其他需要说明的情况	36

9.1涉及自然保护地等各类保护区情况	36

9.2涉及突然污染或疑似污染地块情况	36

9.3涉及地质灾害易发区及区内地质灾害分布情况	36

9.4涉及矿产资源分布和矿业权设置情况	36

第十章 结语	37

10.1范围位于城镇开发边界内的集中建设区	37

10.2涉及永久基本农田情况	37

10.3涉及生态保护红线和各类保护区情况	37

10.4公益性用地情况	37

10.5批而未供土地和闲置土地情况	38

# 第一章 总则

## 1.1编制背景

《中华人民共和国土地管理法》（以下简称《土地管理法》）已于2020年1月1日施行。《土地管理法》第四十五条列举了为了公用利益的需要，可依法实施征收农民集体所有权土地的情形，其中包括第五项“在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级以上人民政府批准由县级以上人民政府组织实施的成片开发建设用地”。按照自然资源部发布的《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准（试行）>的通知》（自然资规〔2020〕5号）部署，为进一步推进国土空间规划征地管理工作，做好城镇开发边界内集中建设区的土地征收成片开发工作，广西壮族自治区自然资源厅先后出台《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范征地管理工作的意见》（桂政办〔2021〕11号、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》（桂政办函〔2020〕5号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好我区土地征收成片开发工作通知》（桂自然资发〔2021〕41号）等规定，对开展全区征地管理工作进行了部署和安排，为全区“十四五”近期急需开工建设项目提供保障。

为实现土地的综合开发、高效利用，柳州市城中区人民政府组织编制了《柳州市城中区土地征收成片开发方案（2021-2022年）》（以下简称方案）。

## 1.2编制原则

### 1.2.1合法合规原则

土地成片开发应当遵行相关法律、法规和规程的规定，不占永久基本农田，不占生态保护红线。需符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划，应纳入当地国民经济和社会发展年度计划，并符合国农产业政策和供地政策。与自然保护地规划相衔接，布局在城镇开发边界内的集中建设区。在新的国土空间规划批准生效前，成片开发方案应当符合土地利用总体规划、城镇总体规划，符合报批的城镇开发边界。成片开发区域范围不得占用永久基本农田、生态保护红线。

### 1.2.2以人民为中心、体现公益性原则

土地征收成片开发要以人民为中心，为公共利益的需要，提高成片开发范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益用地的比例，兼顾群众的现实和长远利益，维护群众合法权益，充分征求成片开发区域内农村集体经济组织和农民的意见。依据国土空间规划确定的一个完整的土地征收成片开发范围内的基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地比例不得低于40%。

### 1.2.3科学合理编制、确保开发必要原则

土地征收成片开发应当坚持新发展理念，立足城市（镇）的长远发展，根据土地经济规律、社会经济发展和市场需求，确保开发的必要性。因地制宜，有针对性地开展编制工作，着重解决实际问题。

### 1.2.4严格保护耕地、节约集约用地原则

土地征收成片开发应落实最严格的耕地保护制度，尽量避让优质耕地。要根据经济社会发展状况、实际用地需求、土地利用相关政策等确定成片开发范围，科学合理规划布局，优化资源配置，节约集约利用土地，提高土地利用效率。

## 1.3编制依据

### 1.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修正）；

（4）《节约集约利用土地规定》（2019 年修正）

（5）《广西壮族自治区实施＜中华人民共和国城乡规划法＞办法》（2016年修正）。

### 1.3.2政策文件

（1）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发＜关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见＞ 的通知》（厅字〔2019〕48号）；

（2）《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并剑斗实施的若干意见》；

（3）《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）

(4)《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）

(5)《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准（试行）>的通知》（自然资规〔2020〕5 号）；

(6)《自然资源部国土空间用途管制司关于提供建设用地审查要点得到函》（自然资规〔2020〕15 号）；

(7)《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范征地管理工作的意见》（桂政办法〔2021〕11 号）；

(8)《广西壮族自治区自然资源厅关于做好我区土地征收成片开发工作的通知》（桂政办法〔2021〕41 号）；

### 1.3.3规范性引用文件

（1）GBT21010-2017土地利用现状分类标准；

（2）TD/T1024-2010县级土地利用总体规划编制规程；

（3）TD/T1025-2010乡（镇）土地利用总体规划编制规程；

（4）TD/T1021-2009县级土地利用总体规划制图规范；

（5）TD/T1022-2009乡（镇）土地利用总体规划制图规范；

（6）GB50442-2008城市公共设施规划规范；

（7）TD/T1018-2008建设用地节约集约利用评价规程；

（8）GB50137-2011城市用地分类与规划建设用地标准 ；

（9）TD/T1055-2019第三次全国国土调查技术规程；

（10）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发 [2020] 51 号）；

（11）《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》（自然资办发 [2020]46 号）；

### 1.3.4相关基础资料

（1）《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（2）《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

（3）《柳州市城市总体规划（2010-2020）》

（4）柳州市城中区各村村庄规划及控制性详细规划等相关资料；

（5）成片开发相关的其他文件、图纸与资料 。

## 1.4编制目标

土地征收成片开发以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实《土地管理法》的要求，坚持新发展理念，以人民为中心，注重保护耕地，注重维护农民合法权益，注重集约节约用地，注重生态环境保护，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，科学编制土地征收成片开发方案，促进当地经济社会可持续发展，保障未来城区及产业建设用地需求。

一个主要目标就是缩小土地征收范围、规范土地征收程序，将成片开发纳入可以征地的情形，以免对经济社会发展影响过大。成片开发可以征收土地的范围限定在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，此外不能再实施“成片开发”征地，为集体经营性建设用地入市预留空间。

## 1.5实施时限

实施时限为：2021年-2023年。

# 第二章 基本情况

## 2.1柳州市城中区概况

### 2.1.1区域位置

柳州市城中区位于柳州市的中心区域，柳江河把城中区一分为二。地处北纬24°10′34"~24°25′55"，东经109°23′51"~109°30′56"之间，北与柳北区相连，西南与柳南区隔江相望，东南与鱼峰区毗邻。城中区东西长约10公里，南北宽约13.5公里，柳州市城中区共辖7个街道、6个村委会、27个社区居委会，辖区面积为7756.19公顷。

### 2.1.2区域经济

城中区是柳州市商贸、金融、文化、教育、娱乐中心。柳州自古就有"桂中商埠"之美称,城中区第三产业蓬勃发展,拥有工贸大厦、五星商厦等一大批高质量、商档次的商业网点和专业批发市场。区内商贾云集,贸易发达,已形成良好的投资交易氛围。城中区有良好的文化基础设施和浓厚的文化氛围。市桂剧团、彩调团、科技中心、艺术中心、广电中心、体育中心等大型文娱场所和科教基地都分布在辖区,区内还分布有广西工学院、柳州高级中学,市第十二中学、景行小学等学校。2020年，全年实现地区生产总值395.11亿元，与上年同期相比（下同）增长0.6%；其中，第三产业增加值254.66亿元，增长0.5%；第二产业增加值139.43亿元，增长0.8%；第一产业增加值1.02亿元，下降11.8%；社会消费品零售总额165.77亿元，下降14.0%。财政收入30.23亿元，增长0.6%，增速位列四城区第一。全社会固定资产投资完成160.67亿元，增长0.5%。

## 2.2成片开发及土地征收的位置、面积、范围

### 2.2.1成片开发用地位置及权属

柳州市城中区本次成片开发范围，均位于柳州市城镇开发边界内，用地主要分布在静兰街道、河东街道 、柳东村、环江村、静兰村等位置，面积共151.38公顷。详见下表：

成片开发范围权属统计表

| 权属性质 | 权属名称 |  | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 集体 | 静兰街道 | 环江村委会 | 2.79 |
|  |  | 柳东村委会 | 0.56 |
|  |  | 静兰村委会 | 100.58 |
|  | 河东街道 | 河东村委会 | 22.56 |
|  | 沿江街道 |  | 0.11 |
|  | 小计 |  | 126.60 |
| 国有 | 静兰街道国有土地 |  | 19.07 |
|  | 河东街道国有土地 |  | 2.51 |
|  | 沿江街道国有土地 |  | 0.03 |
|  | 三门江林场 |  | 3.17 |
|  | 小计 |  | 24.78 |
| 合计 |  |  | 151.38 |

注：此表统计成片开发范围内土地权属情况

### 2.2.2成片开发范围及土地征收范围

成片开发范围共分为8个片区，面积151.38公顷，不涉及占用永久基本农田、生态保护红线以及自然保护地，成片开发内公益性用地面积98.85公顷，占比65.29%。

土地征收范围面积57.11公顷，占成片开发范围面积比例为37.73%；均为目前上报的城镇开发边界内，尚未获批的开发用地，具体开发项目情况详见下表：

城中区成片开发情况统计表

| 序号 | 拟安排项目名称 | 地块面积（公顷） | 坐落地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳东村游客服务中心 | 0.1393 | 柳东村委会 |
| 2 | 柳州市城中区培训中心 | 0.4244 | 柳东村委会 |
| 3 | 独凳山片区桂柳路北侧土地一级整理项目（城中区A地块） | 1.8998 | 静兰村委会 |
| 4 | 柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站项目（城中区C地块） | 0.2910 | 河东村委会 |
| 5 | 土伏山公园改造项目（城中区B地块） | 2.9679 | 河东村委会 |
| 6 | 独凳山片区桂柳路北侧土地一级整理项目（BC地块） | 0.5877 | 静兰村委会 |
| 7 | 土伏山公园改造B部分项目（城中区D地块） | 3.5307 | 河东村委会 |
| 8 | 学院路延长线（高新五路-五指山路）（城中区E地块） | 0.4744 | 河东村委会 |
| 9 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 12.6785 | 静兰村委会、三门江林场 |
| 10 | 柳州市城市公共交通配套工程一期土地一级整理项目（城中区） | 0.8187 | 静兰村委会 |
| 11 | 凳山路北侧部分土地一级整理项目选址 | 0.5517 | 静兰村委会 |
| 12 | 柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站（AB地块） | 0.6093 | 河东村委会 |
| 13 | 桂柳路北侧土地一级整理项目 | 7.9887 | 静兰村委会 |
| 14 | 静兰整村改造桂柳路东段北侧土地一级整理项目 | 11.1155 | 静兰村委会 |
| 15 | 静兰整村改造桂柳路中段北侧土地一级整理项目 | 10.9600 | 静兰村委会 |
| 16 | 三门江旅游码头增补用地 | 2.0734 | 环江村委会 |
| 合计 |  | 57.1111 | / |

## 2.3成片开发范围内的土地利用现状

根据项目选址红线和柳州市城中区2020年土地变更调查数据库分析结果，本次成片开发58个地块，开发范围总面积151.38公顷。详见下表：

土地利用现状表

| 附表2：土地利用现状面积统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地类 |  |  | 成片开发范围面积（公顷） | 土地征收范围面积 | 比例（%） |
| 农用地 | 耕地 | 水田 | 0.58 | 0.55 | 94.79 |
|  |  | 水浇地 | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
|  |  | 旱地 | 24.09 | 13.26 | 55.07 |
|  |  | 小计 | 24.67 | 13.82 | 56.02 |
|  | 园地 | 果园 | 4.11 | 3.69 | 89.65 |
|  |  | 其他园地 | 1.38 | 0.63 | 46.06 |
|  |  | 小计 | 5.49 | 4.32 | 78.71 |
|  | 林地 | 有林地 | 31.39 | 13.26 | 42.25 |
|  |  | 灌木林地 | 22.14 | 6.34 | 28.62 |
|  |  | 其他林地 | 3.00 | 2.34 | 78.03 |
|  |  | 小计 | 56.53 | 21.94 | 38.82 |
|  | 牧草地 | 天然牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 人工牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他农用地 | 农村道路 | 2.97 | 1.06 | 35.71 |
|  |  | 坑塘水面 | 0.80 | 0.61 | 76.78 |
|  |  | 沟渠 | 0.02 | 0.01 | 73.27 |
|  |  | 设施农用地 | 0.43 | 0.38 | 87.30 |
|  |  | 田坎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 4.21 | 2.06 | 48.93 |
|  | 合计 |  | 90.90 | 42.14 | 46.36 |
| 建设用地 | 城镇村及工矿用地 | 城镇 | 31.47 | 9.95 | 31.62 |
|  |  | 农村 | 3.34 | 0.83 | 24.86 |
|  |  | 采矿用地 | 2.28 | 0.28 | 12.42 |
|  |  | 风景名胜及特殊用地 | 5.44 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 42.52 | 11.07 | 26.02 |
|  | 交通运输用地 | 轨道交通用地 | 0.42 | 0.23 | 55.26 |
|  |  | 公路用地 | 8.59 | 0.66 | 7.72 |
|  |  | 机场用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 管道运输用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 9.01 | 0.90 | 9.94 |
|  | 水利设施用地 | 水库水面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 水工建筑用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 51.54 | 11.96 | 23.21 |
| 未利用地 | 水域 | 河流水面 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 湖泊水面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 滩涂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他土地 | 其他草地 | 8.87 | 2.97 | 33.50 |
|  |  | 盐碱地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 沙地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 裸地 | 0.05 | 0.03 | 66.19 |
|  |  | 小计 | 8.92 | 3.00 | 33.69 |
|  | 合计 |  | 8.94 | 3.00 | 33.59 |
| 总计 |  |  | 151.38 | 57.11 | 37.73 |

注：1.此表的土地利用现状为最新年度国土变更调查数据；

2.此表分别 统计成片开发范围及土地征收范围内各地类面积。

## 2.4成片开发与国民经济和社会发展规划符合性说明

### 2.4.1国民经济和社会发展规划概述

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划、开启社会主义现代化建设新征程的开局之年。今年的工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央经济工作会议。综合分析柳州市形势，结合我区实际，并与“十四五”规划总体目标相衔接，初步安排2021年城中区国民经济和社会发展主要预期目标为：地区生产总值增长8%左右，财政总收入增长5%，城镇居人民均可支配收入增长8%，农村居人民均可支配收入增长9%，社会消费品零售总额、全社会固定资产投资、招商引资等工作完成市里下达的目标任务。

### 2.4.2国民经济和社会发展规划计划情况

根据《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中提到的相关内容，本次成片开发范围8个片区介绍如下：

地块001（唐家变片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出完善推进交通、水利、信息等基础设施网络建设，进一步提升基础设施服务支撑能力，构建完善的现代化基础设施体系。唐山变片区的开发范围面积9.73公顷，其中土地征收范围0.900公顷，包含有：用于公共交通设施的公共设施用地。

地块002（土伏山片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出共绘旅游高品质发展新蓝图，推动城中区成功创建国家全域旅游示范区，打造全国体育康养休闲度假区。土伏山片区的开发范围面积7.79公顷，其中土地征收范围6.49公顷，包含有：绿地与开敞空间用地及公共设施用地。

地块003（学院路延长线片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出推动房地产业健康发展及完善交通基础设施网络，学院路延长线片区7.68公顷，其中土地征收范围0.47公顷，包含有：绿地与开敞空间用地及交通运输用地。

地块 004（桂柳路北片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出推动房地产业健康发展及完善交通基础设施网络，桂柳路北片区的开发范围面积120.39 公顷，其中土地征收范围46.05公顷，包含有：居住用地，公共管理与公共服务用地，交通运输用地，绿地与开敞空间用地等。

地块005（静兰片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出推动房地产业健康发展及完善交通基础设施网络，静兰片区的开发范围面积2.42公顷，其中土地征收范围0.55公顷，包含有：因旅游开发，公共管理与公共服务用地，交通运输用地，绿地与开敞空间用地。

地块006（柳东村A片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出打造环江滨水大道旅游线路，柳东村A片区的开发范围面积0.14公顷，其中土地征收范围0.14公顷，包含有：用于旅游开发的公共管理与公共服务用地。

地块007（柳东村B片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出打造环江滨水大道旅游线路，柳东村B片区的开发范围面积0.42公顷，其中土地征收范围0.42公顷，包含公共管理与公共服务用地。

地块008（环江三里片区）

《柳州市城中区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，提出打造环江滨水大道旅游线路，环江三里片区片区的开发范围面积2.78公顷，其中土地征收范围2.78公顷，包含商业与服务业设施用地。

## 2.5成片开发与国土空间总体规划符合性说明

### 2.5.1与国土空间规划符合性说明

本次成片开发区域范围全部位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田及生态保护红线，符合国土空间规划要求。

### 2.5.2与《柳州市城市总体规划（2010-2020）》符合性说明

根据《柳州市城市总体规划（2010-2020）》本次成片开发范围在产业定位和用地性质上符合柳州市城中区城市总体规划，并且不涉及总体规划中的强制性内容。

### 2.5.3与《柳州市土地利用总体规划（2006-2020）年》符合性说明

根据柳州市土地利用总体规划调整完善数据库，本成片开发范围，未涉及限制建设区和禁止建设区等。

### 2.5.3与控制性详规的符合性说明

本成片开发范围全部位于控制性详细规划范围内，范围内用地性质和控规保持一致，符合控制性详细规划。

### 2.5.4与永久基本农田符合性说明

永久基本农田是为保障国家粮食安全和重要农产品供给，实施永久特殊保护的耕地。永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。根据柳州市城中区永久基本农田划定数据，本次成片开发不占用永久基本农田，符合方案报审要求。

### 2.5.5与生态保护红线符合性说明

生态保护红线的实质是生态环境安全的底线，目的是建立最为严格的生态保护制度，对生态功能保障、环境质量安全和自然资源利用等方面提出更高的监管要求，从而促进人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一。生态保护红线具有系统完整性、强制约束性、协同增效性、动态平衡性、操作可达性等特征。具体来说，生态保护红线可划分为生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上限。根据柳州市生态保护红线方案数据，本次成片开发不占用生态保护红线，符合方案报审要求。

## 2.6柳州市城中区土地批而未供、闲置土地情况

依据《土地征收成片开发标准（试行）》文件规定，以自然资源部土地市场动态监测与监管系统掌握的批而未供率及闲置土地，当区域内2009年以来实时批而未供率超过全省2009年以来实时批而未供率平均数1倍以上的以及市县区域内实时闲置土地面积占全省闲置土地总面积的比例超过5%的，暂缓批准征收成片开发方案；当区域内实时闲置土地面积占全省闲置土地总面积的比例超5%的，暂缓批准征收成片开发方案。根据自然资源部土地市场动态监测与监管系统，统计柳州市城中区批而未供和闲置土地相关数据情况，截至目前柳州市城中区批而未供总面积未出现批而未供土地，柳州市目前限制土地发生率为1.9%。柳州市城中区未超出上述暂缓批准方案规定的情况，符合批准征收成片开发方案的要求。

# 第三章 成片开发的必要性、主要用途和实现的功能

## 3.1成片开发的必要性

### 3.1.1加快产业转型升级的需要

优化整个区域的空间布局，完善基础设施建设，提升“硬件”水平，完善生活服务配套。

积极引进龙头企业项目落地，带动柳州市城中区上下游产业发展，形成项目集中、产业集群、资源集约、功能集成的工业发展格局，以总量扩大、结构优化、业态创新、品质提升为主攻方向，积极推动大众创业、万众创新，不断拓展经济发展新空间，提高有效供给能力，加快产业转型升级，构建一二三产融合共进的产业新体系。

### 3.1.2大项目建设的落地需求

（1）能够为柳州市城中区带来相当大的经济效益，为柳州市城中区的经济发展提供新鲜血液；

（2）能够提供大量的工作岗位，解决柳州市城中区的民生就业问题，保障人民幸福、社会稳定。此外，一系列基础设施与公共服务设施的配套完善，将有助于缓解柳州市城中区快速发展带来的压力，提高区内居民生活水平。

### 3.1.3完善道路交通及其他配套设施的需要

柳州市城中区的快速发展使得成片开发区域的道路交通极其配套设施越来越显得乏力，为缓解交通压力，为区域内的居民、企业提供更好的生活、生产环境，有必要在现有交通网络上进行道路新建与改扩建工程。道路工程的建设落地，将增强现有的交通网络覆盖力度，为区域生产生活带来更多的便捷性和通达度，也为城中区的发展扩张提供有力的道路交通保障。

### 3.1.4提升景观风貌及空间形态的需要

随着柳州市城中区经济逐步发展，产业人口的增多，城区整体风貌和环境仍需塑造提升。本成片开发的实施可为沿线区域经济和社会发展提供必须的日常保障，确保柳州市城中区生态环境建设的需要，将促进该区域与外界的人流、物流往来，改善区域投资环境，提升该区域的整体形象及竞争力，促进外商投资，从而促进柳州市城中区及周边地区经济的发展和生态文明的建设。

### 3.1.5维护公共利益的需要

土地征收成片开发应当坚持新发展理念，以人民为中心，依据国土空间规划确定完整的土地征收成片开发范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地，注重保护耕地，注重维护农民合法权益。

### 3.1.6节约集约用地的需要

成片开发是综合开发的基础。综合开发就是地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公共服务，生产、生活与生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用。

## 3.2成片开发的主要用途和实现的功能

### 3.2.1主要用途

本次成片开发范围内用地主要用途为商业服务业用地、居住用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地等。

### 3.2.2实现的功能

此成片开发主要服务于柳州市城中区及其下的静兰村、柳东村、环江村、河东村等用地需求。开发有利于进一步推进新型城镇化进程，打造成片集中居住片区，完善公共服务，提升片区城市品质，促进经济社会发展，实现共同富裕。规划主要用途居住用地、公用设施用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、公共管理、公共服务用地、军事用地等共151.38公顷。其中城镇住宅用地15.14公顷，主要用于带动片区活力，解决住房改善及入城居民居住问题；中小学用地6.69公顷，幼儿园用地0.63公顷，主要配套周边居民，完善公共服务配套；商业服务业设施用地2.78公顷，主要用于完善周边酒店配套功能。交通运输用地23.56公顷，实现完善道路及交通设施，可为周边群众供便利的交通通道，提高出行可达性和交通效率，促进片区功能调整，使整个区域发展环境得到改善，进而带动沿线区域经济发展；绿地与开敞空间用地51.54公顷，实现建设居民公共空间功能，既能减少污染净化空气又有利于片区构建公园形态与城市空间有机融合；公用设施用地9.83公顷，用于配套柳州市公共交通配套工程及环卫使用；公共管理与公共服务用地3.48公顷，用于三门江林场办公用地迁建级其他政府部门办公；另有军事用地15.20公顷。

# 第四章 成片开发拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划

## 4.1成片开发拟安排的建设项目、开发时序

本次成片开发时序为3年，即2021-2023年，拟建项目开发区域面积共计72.30公顷。

## 4.2年度实施计划

统筹考虑资源禀赋、基础设施情况、征收难度、融资情况、建设计划、疫情影响等因素，制定年度实施计划，其中2021-2023年度推进建设项目详见下表：

开发时序情况表注：此表明确土地征收范围内拟安排建设项目及开发时序、年度实施计划。

| 序号 | 拟安排项目名称 | 地块面积（公顷） | 土地用途 | 预计完成土地征收报批时间 | 所在地块编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳东村游客服务中心 | 0.1393 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块006 |
| 2 | 柳州市城中区培训中心 | 0.4244 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块007 |
| 3 | 独凳山片区桂柳路北侧土地一级整理项目（城中区A地块） | 1.8998 | 公共管理与公共服务用地 | 2019 | 地块004 |
| 4 | 柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站项目（城中区C地块） | 0.2910 | 公用设施用地 | 2019 | 地块001 |
| 5 | 土伏山公园改造项目（城中区B地块） | 2.9679 | 公共管理与公共服务用地 | 2019 | 地块002 |
| 6 | 独凳山片区桂柳路北侧土地一级整理项目（BC地块） | 0.5877 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块004 |
| 7 | 土伏山公园改造B部分项目（城中区D地块） | 3.5307 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块002 |
| 8 | 学院路延长线（高新五路-五指山路）（城中区E地块） | 0.4744 | 交通运输用地 | 2023 | 地块003 |
| 9 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 12.6785 | 交通运输用地 | 2023 | 地块004 |
| 10 | 柳州市城市公共交通配套工程一期土地一级整理项目（城中区） | 0.8187 | 交通运输用地 | 2023 | 地块004 |
| 11 | 凳山路北侧部分土地一级整理项目选址 | 0.5517 | 商业服务业用地、城镇住宅、交通运输用地及公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块005 |
| 12 | 柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站（AB地块） | 0.6093 | 公用设施用地 | 2019 | 地块001 |
| 13 | 桂柳路北侧土地一级整理项目 | 7.9887 | 城镇住宅、商业金融、公共管理与公共服务用地、交通运输用地等 | 2023 | 地块004 |
| 14 | 静兰整村改造桂柳路东段北侧土地一级整理项目 | 11.1155 | 公共管理与公共服务用地、交通运输用地、城镇住宅用地 | 2023 | 地块004 |
| 15 | 静兰整村改造桂柳路中段北侧土地一级整理项目 | 10.9600 | 未申请正式用地意见 | 2023 | 地块004 |
| 16 | 三门江旅游码头增补用地 | 2.0734 | 商业服务业用地 | 2023 | 地块008 |
| 合计 | / | 57.1111 | / | / | / |

# 注：此表明确土地征收范围内拟安排建设项目及开发时序、年度实施计划。

# 第五章 成片开发公益性用地情况

## 5.1基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地分布及用地比例

根据《土地管理法》第四十五条对公共利益范围的界定，以及《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》中的用地用海分类，公益性用地一般包括公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地和特殊用地等 （具体区域涉及的公益性用地类别根据实际情况统计测算）。本次成片开发范围（含拟建项目及现状建成区）151.38 公顷，其中公益性用地面积为98.85公顷，占比65.29%。详情见下表：

公益性项目用地统计表

| 地块编号 | 地块面积（公顷） | 基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地面积（公顷） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地块001 | 9.7371 | 9.7371 | 6.4320 |
| 地块002 | 7.7903 | 7.7903 | 5.1460 |
| 地块003 | 7.6786 | 7.6786 | 5.0722 |
| 地块004 | 120.3992 | 70.6471 | 46.6672 |
| 地块005 | 2.4291 | 2.4291 | 1.6046 |
| 地块006 | 0.1393 | 0.1393 | 0.0920 |
| 地块007 | 0.4244 | 0.4244 | 0.2803 |
| 地块008 | 2.7868 |  |  |
| 合计 | 151.3849 | 98.8459 | 65.2944 |

# 注：此表统计成片开发范围内各地块基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地面积及占比。

# 第六章 成片开发效益评估

## 6.1土地利用效益评估

通过本方案成片开发的实施，能够实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理，激活了存量土地利用价值，提高了城 市土地资源配置效率。对于各种经营性用地在一个公平、公开、公正 的城市土地市场中通过招标、拍卖等方式有偿出让土地使用权，分不同区位条件和地段优劣向使用者收取土地使用费，从而使土地使用者 在经济活动中“站在了同一起跑线上”，这实质上是土地分配在价值 取向上的“机会均等”。本方案成片开发除新征农村集体土地以外， 对一些环境较差、规划条件不理想以及低效土地再开发、再利用，使环境条件得到极大改善。实现了土地利用由粗放型向集约型的转变，优化了建设用地布局，提高了建设用地集约利用水平。

## 6.2经济效益评估

基础服务设施产业的完善和地区特色产业的发展，有利于进一步完善产业结构，形成优势互补，规模效应进一步突显。促进经济的增长最为直接的方式是通过税收的增加，另外，对于周边产业和相关产业行业还有较强的带动力。通过本次成片开发的实施、项目的建设，将推动和聚集符合当地资源特点的产业，优化资源配置，提高资源的利用率，降低能耗，提高土地的综合利用率。将促进当地经济快速发展，提升全区的综合发展水平，加快城镇化发展步伐。通过城镇的传导作用，将先进科学技术、文化知识和管理经验等，辐射、传播到农村，促进科技、教育、文化、卫生等各项社会事业的迅速发展，并对农村经济社会的发展产生积极的带动作用，加速城乡一体化，从而增强在区域经济发展中的辐射带动力，实现城乡经济社会的协调发展。

## 6.3社会效益评估

成片开发的实施在促进产业发展的同时，也将带动周边发展，新增产业项目的建设发展也将创造新的就业机会。成片开发的建设和投产有利于吸收当地农业剩余劳动力，降低城市就业压力，减轻政府负担；有利于消除社会不稳定因素，对稳定政治、社会大局，加强社会管理等有着重要意义。同时相关企业的生产消费和纳税可促进地方经济，增加政府财政收入。本次成片开发的实施，可促进地区高新产业的发展，符合柳州市城中区市国民经济和社会发展“十四五”规划的目标。同时由于项目的建设活动和生产经营活动，将直接增加当地的就业机会，间接增加当地居民的人均可支配收入，带动当地消费水平的上涨，搞活当地经济市场，提高人民的生活质量。

## 6.4生态效益评估

土地开发建设对生态环境有着重要影响，土地开发建设导致土地利用结构发生变化，将农业用地为非农业用地，改变土地利用方式，从而改变地表植被的种类及覆盖程度，本成片开发实施过程将严格对涉及的耕地、林地实行占补平衡。本次土地征收成片开发项目的实施将会占用一定的耕地、林地、其他农用地及其他土地等，但项目选址和布局比较合理，地块尽量占用低效用地、避开生态脆弱区，遵循了国家环境保护法和有关标准，可以满足国家有关环保要求，项目建设对生态环境造成的影响较小，实现人与自然、经济发展与资源环境协调、可持续发展。

# 第七章 被征地农民利益保障

## 7.1集体经济组织和村民意见

本成片开发方案拟于2022年11月在柳州市城中区人民政府网站公示，涉及静兰村、柳东村、环江村、河东村等分别召开成片开发座谈会，充分征集村集体、居委会及当地居民的意见，保障农民利益。

## 7.2征地补偿安置标准

依据广西壮族自治区人民政府2020年批准公布的现行征地补偿费用标准和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知 》（桂政办函〔2020〕5号）及《柳州市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通知》（柳政规〔2020〕10号）规定的规定，本成片开发实施时，按以下标准执行。拟征收土地范围涉及的青苗、地上物及其他建、构筑物由涉及各城区按实际落实补偿并组织实施拆迁。

## 7.3征地程序

成片开发实施过程将严格按规定履行征地报批前告知、现状调查及确认、听证、公告等程序。并按法定流程完成各项工作。

### 7.3.1拟定征用土地方案

征用土地方案由拟征用土地人民政府人拟定。征用土地方案中包括征用土地的目的及用途，征用土地的范围、地类、面积、地上附着物的种类及数量，征用土地及地上附着物和青苗的补偿，劳动力安置途径，原土地的所有权人及使用权人情况等。

### 7.3.2审查报批

征用土地方案拟定后，由市人民政府按照《土地管理法》规定的批准权限，经土地行政主管部门审查后，报自治区人民政府批准。

### 7.3.3征用土地方案公告

征用土地依法定程序批准后，由人民政府在当地予以公告。被征用土地的所有权人和使用权人应当在公告规定期限内，持土地权属证书到当地人民政府土地行政主管部门办理征地补偿登记。制定征地补偿、安置方案。市人民政府土地行政主管部门根据批准的征用土地方案对土地所有权人、使用权人及地上附着物等进行进一步核实，制定征地补偿、人员安置及地上附着物拆迁等具体的方案。

### 7.3.4公告征地补偿安置方案并组织实施

征用土地的补偿和人员安置方案确定后，各城区人民政府应当予以公告，并听取被征地的农村集体经济组织和农民的意见，对征地补偿和人员安置方案进行修改和补充，并向被征地单位和农民支付有关费用，落实人员安置及地上附着物拆迁方案。

### 7.3.5清理土地和实施征用土地

征用土地补偿和人员安置方案实施后，柳州市城中区人民政府土地行政主管部门组织有关单位对被征用的土地进行清理，并组织实施征用土地和供地。

## 7.4被征地农民社会保障

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知 》（桂政办函〔2020〕5号）及《柳州市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通知》（柳政规〔2020〕10号）规定，土地征收成片开发执行被征地农民养老保险缴费补贴资金预存制度。

# 第八章 耕地占补平衡落实情况

该项目征地范围占用耕地13.82公顷。按照《中华人民共和国土地管理法》的规定，非农业建设经批准占用耕地的，需要按照“占一补一”。拟通过自行补充的方式落实耕地占补平衡工作，拟在项目用地报批阶段在柳州市城中区已完成且经上级部门验收通过的土地整治项目落实，同时耕地占补平衡监管系统中完成该项目的占补平衡，严格落实补充耕地与占用耕地数量相等，做到“占优补优，占水田补水田”。

建设单位不能自行补充耕地的，按照《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区发展和改革委员会关于规范和调整我区耕地开垦费征收标准和使用管理政策的通知》（桂财税[2019]35 号）的规定，占用一般耕地的水田（水浇地）国家级利用等别 1-4 等的按 40 元/平方米、国家级利用等别 5-8 等的按 30 元/平方米、国家级利用等别 9-12 等的按20 元/平方米，占用一般耕地的旱地国家级利用等别 7-8 等的按 20元平方米、国家级利用等别 9-12 等的按 15 元/平方米缴纳耕地开垦费，委托当地自然资源局补充耕地。为保证耕地占补平衡，应制订耕地补充方案，进行耕地补充。为保障耕地占补平衡，本项目拟采取购买占补指标的方式进行补充。同时，为保证耕作层土壤不被破坏，本项目应进行耕作层土壤剥离。结合剥离区施工时间先后、运输道路、运输距离等特点，并通过现场踏勘，编制耕作层土壤剥离设计方案，计算土壤剥离量对储存区面积要求等因素后，设置耕作层土壤储存区。

# 第九章 其他需要说明的情况

## 9.1涉及自然保护地等各类保护区情况

本次成片开发区域范围不涉及自然保护地、一级保护林地和历史文化名城等特定区域，符合成片开发送审报批的要求。

## 9.2涉及突然污染或疑似污染地块情况

本次成片开发区域范围不涉及污染地块，符合成片开发送审报批的要求。

## 9.3涉及地质灾害易发区及区内地质灾害分布情况

本次成片开发区域范围不在地质灾害易发区，地质构造稳定，符合成片开发送审报批的要求。

## 9.4涉及矿产资源分布和矿业权设置情况

本次成片开发区域范围部分不存在压覆矿情况。

# 第十章 结语

柳州市城中区土地征收成片开发方案第一批符合国民经济和社会发展规划，符合部省规定的标准，做到了保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境，能够促进经济社会可持续发展，保证了柳州市城中区发展的长远利益。

## 10.1范围位于城镇开发边界内的集中建设区

本次成片开发范围位于城镇开发边界内和控制性详细规划范围内，符合成片开发送审报批的条件。

## 10.2涉及永久基本农田情况

成片开发区域范围不涉及永久基本农田，符合成片开发送审报批的要求。

## 10.3涉及生态保护红线和各类保护区情况

成片开发区域范围不涉及生态保护红线和历史文化名城等区域，符合成片开发送审报批的要求。

## 10.4公益性用地情况

本次成片开发方案，用地范围（含拟建项目及现状建成区）151.38公顷，其中开发区域面积共计57.11公顷。公益性用地面积为98.85公顷，占比65.29%，符合成片开发送审报批的要求。

## 10.5批而未供土地和闲置土地情况

柳州市城中区无批而未供土地，闲置土地发生率1.9%。符合批准征收成片开发方案的要求。

附表：

| 附表1：土地征收成片开发特性表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
|  | 方案概况 |  |  |  |
| 1 | 成片开发范围面积 | 公顷 | 151.3849 |  |
| 2 | 土地征收范围面积 | 公顷 | 57.1111 |  |
| 3 | 成片开发地块数量 | 个 | 8 |  |
| 4 | 集体经济组织村民会议或村民代表同意比例 | % |  |  |
| 5 | 土地征收范围占用耕地面积 | 公顷 | 13.8219 |  |
|  | 耕地占土地征收范围的比例 | % | 24.2018 |  |
|  | 其中：占水田面积 | 公顷 | 0.5480 |  |
|  | 水田占耕地面积比例 | % | 3.9650 |  |
|  | 拟安排的建设项目 |  |  |  |
| 2 | 实施计划周期 | 年 | 3 |  |
| 2.1 | 第一年实施计划 | 公顷 | 0.0000 |  |
| 2.2 | 第二年实施计划 | 公顷 | 0.0000 |  |
| 2.3 | 第三年实施计划 | 公顷 | 151.3849 |  |
|  | 公益性用地情况 |  |  |  |
| 1 | 基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地面积 | 公顷 | 98.8459 |  |
| 2 | 基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地面积 | % | 65.2944 |  |

| 附表2：土地利用现状面积统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地类 |  |  | 成片开发范围面积（公顷） | 土地征收范围面积 | 比例（%） |
| 农用地 | 耕地 | 水田 | 0.5782 | 0.5480 | 94.7886 |
|  |  | 水浇地 | 0.0103 | 0.0103 | 100.0000 |
|  |  | 旱地 | 24.0850 | 13.2636 | 55.0699 |
|  |  | 小计 | 24.6735 | 13.8219 | 56.0194 |
|  | 园地 | 果园 | 4.1116 | 3.6860 | 89.6476 |
|  |  | 其他园地 | 1.3777 | 0.6345 | 46.0591 |
|  |  | 小计 | 5.4893 | 4.3205 | 78.7081 |
|  | 林地 | 有林地 | 31.3873 | 13.2616 | 42.2516 |
|  |  | 灌木林地 | 22.1375 | 6.3368 | 28.6247 |
|  |  | 其他林地 | 3.0022 | 2.3426 | 78.0306 |
|  |  | 小计 | 56.5270 | 21.9411 | 38.8152 |
|  | 牧草地 | 天然牧草地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 人工牧草地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 小计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 其他农用地 | 农村道路 | 2.9660 | 1.0592 | 35.7123 |
|  |  | 坑塘水面 | 0.7984 | 0.6130 | 76.7764 |
|  |  | 沟渠 | 0.0166 | 0.0121 | 73.2731 |
|  |  | 设施农用地 | 0.4316 | 0.3768 | 87.2985 |
|  |  | 田坎 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 小计 | 4.2125 | 2.0611 | 48.9281 |
|  | 合计 |  | 90.9024 | 42.1447 | 46.3625 |
| 建设用地 | 城镇村及工矿用地 | 城镇 | 31.4678 | 9.9513 | 31.6236 |
|  |  | 农村 | 3.3388 | 0.8299 | 24.8577 |
|  |  | 采矿用地 | 2.2782 | 0.2829 | 12.4154 |
|  |  | 风景名胜及特殊用地 | 5.4389 | 0.0023 | 0.0000 |
|  |  | 小计 | 42.5238 | 11.0663 | 26.0239 |
|  | 交通运输用地 | 轨道交通用地 | 0.4210 | 0.2326 | 55.2558 |
|  |  | 公路用地 | 8.5933 | 0.6630 | 7.7152 |
|  |  | 机场用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 管道运输用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 小计 | 9.0143 | 0.8956 | 9.9354 |
|  | 水利设施用地 | 水库水面 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 水工建筑用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 小计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 合计 |  | 51.5380 | 11.9620 | 23.2099 |
| 未利用地 | 水域 | 河流水面 | 0.0260 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 湖泊水面 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 滩涂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 小计 | 0.0260 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 其他土地 | 其他草地 | 8.8669 | 2.9704 | 33.4996 |
|  |  | 盐碱地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 沙地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  |  | 裸地 | 0.0516 | 0.0341 | 66.1908 |
|  |  | 小计 | 8.9185 | 3.0045 | 33.6887 |
|  | 合计 |  | 8.9445 | 3.0045 | 33.5908 |
| 总计 |  |  | 151.3849 | 57.1111 | 37.7258 |

注：1.此表的土地利用现状为最新年度国土变更调查数据；

2.此表分别 统计成片开发范围及土地征收范围内各地类面积。

| 附表3：土地权属统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权属性质 | 权属名称 |  | 面积（公顷） |
| 集体 | 静兰街道 | 环江村委会 | 2.7868 |
|  |  | 柳东村委会 | 0.5637 |
|  |  | 静兰村委会 | 100.5838 |
|  | 河东街道 | 河东村委会 | 22.5601 |
|  | 沿江街道 |  | 0.1078 |
|  | 小计 |  | 126.6023 |
| 国有 | 静兰街道国有土地 |  | 19.0747 |
|  | 河东街道国有土地 |  | 2.5108 |
|  | 沿江街道国有土地 |  | 0.0273 |
|  | 三门江林场 |  | 3.1698 |
|  | 小计 |  | 24.7826 |
| 合计 |  |  | 151.3849 |

注：此表统计成片开发范围内土地权属情况。

| 附表4 开发时序情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟安排项目名称 | 地块面积（公顷） | 土地用途 | 预计完成土地征收报批时间 | 所在地块编号 |
| 1 | 柳东村游客服务中心 | 0.1393 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块006 |
| 2 | 柳州市城中区培训中心 | 0.4244 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块007 |
| 3 | 独凳山片区桂柳路北侧土地一级整理项目（城中区A地块） | 1.8998 | 公共管理与公共服务用地 | 2019 | 地块004 |
| 4 | 柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站项目（城中区C地块） | 0.2910 | 公用设施用地 | 2019 | 地块001 |
| 5 | 土伏山公园改造项目（城中区B地块） | 2.9679 | 公共管理与公共服务用地 | 2019 | 地块002 |
| 6 | 独凳山片区桂柳路北侧土地一级整理项目（BC地块） | 0.5877 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块004 |
| 7 | 土伏山公园改造B部分项目（城中区D地块） | 3.5307 | 公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块002 |
| 8 | 学院路延长线（高新五路-五指山路）（城中区E地块） | 0.4744 | 交通运输用地 | 2023 | 地块003 |
| 9 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 12.6785 | 交通运输用地 | 2023 | 地块004 |
| 10 | 柳州市城市公共交通配套工程一期土地一级整理项目（城中区） | 0.8187 | 交通运输用地 | 2023 | 地块004 |
| 11 | 凳山路北侧部分土地一级整理项目选址 | 0.5517 | 商业服务业用地、城镇住宅、交通运输用地及公共管理与公共服务用地 | 2023 | 地块005 |
| 12 | 柳州市城市公共交通配套工程二期供电系统唐家主变电站（AB地块） | 0.6093 | 公用设施用地 | 2019 | 地块001 |
| 13 | 桂柳路北侧土地一级整理项目 | 7.9887 | 城镇住宅、商业金融、公共管理与公共服务用地、交通运输用地等 | 2023 | 地块004 |
| 14 | 静兰整村改造桂柳路东段北侧土地一级整理项目 | 11.1155 | 公共管理与公共服务用地、交通运输用地、城镇住宅用地 | 2023 | 地块004 |
| 15 | 静兰整村改造桂柳路中段北侧土地一级整理项目 | 10.9600 | 未申请正式用地意见 | 2023 | 地块004 |
| 16 | 三门江旅游码头增补用地 | 2.0734 | 商业服务业用地 | 2023 | 地块008 |
| 合计 | / | 57.1111 | / | / | / |

注：此表明确土地征收范围内拟安排建设项目及开发时序、年度实施计划。

| 附表5：公益性项目用地统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地块编号 | 地块面积（公顷） | 基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地面积（公顷） | 比例（%） |
| 地块001 | 9.7371 | 9.7371 | 6.4320 |
| 地块002 | 7.7903 | 7.7903 | 5.1460 |
| 地块003 | 7.6786 | 7.6786 | 5.0722 |
| 地块004 | 120.3992 | 70.6471 | 46.6672 |
| 地块005 | 2.4291 | 2.4291 | 1.6046 |
| 地块006 | 0.1393 | 0.1393 | 0.0920 |
| 地块007 | 0.4244 | 0.4244 | 0.2803 |
| 地块008 | 2.7868 |  |  |
| 合计 | 151.3849 | 98.8459 | 65.2944 |

注：此表统计车鞥片开发范围内个地块基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地面积及占比。